对市政协十五届一次会议第151075号提案的答复函

市无党派知识分子联谊会：

你会提出的《关于推动多元主体渐进式参与城市微更新的建议》提案收悉。现答复如下：

我市于1997年启动老旧小区改造工程，截至2021年底，累计完成26批老旧小区改造工作，对712个、4079.87万平方米老旧小区实施改造，财政投入70亿余元，惠及群众200万人，老旧小区环境面貌得到较大改善。2021年，根据国办《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，我市出台了《市政府办公室关于全面推进市区老旧小区改造工作的实施意见》，计划“十四五”期间完成改造老旧小区3200万平方米。2021年，完成改造192个、893万平方米，资金投入达35亿元，改造标准也大幅提高至基础类400元/平方米、提升类600元/平方米、拓展类800元/平方米。

2022年，我市将完成老旧小区改造190个、1155万平方米，资金投入达48亿元，改造规模和投入规模再次创下历年之最。同时，我们积极向上争取，今年以来共获取到中央、省级资金补贴3.39亿元，获批专债33.6亿元。

一是共同参与，持续改善居住环境。在老旧小区改造中，搭建交流平台，采取“部门联合、条块结合、板块融合”的方式，打破区域限制，构建区域特色，因地制宜，群策群力地推动项目实施。引入“三师”（社区规划师、社区营造师、百姓设计师）制度，鼓励小区居民参与到老旧小区改造中来，使改造项目更贴近居民需求。同步开展既有住宅加装电梯，实施拆墙透绿、重点区域房屋外立面修缮等工程，新增、改造电动自行车充电位3万个。

二是“一区一策”，持续提升设计水平。聘请专业的设计单位进行方案设计，并组织老旧小区改造领导小组各成员单位及高校设计学院专家教授，开展设计方案论证，将论证后的方案在各改造小区公示，并结合小区居民的合理建议对方案进行完善。专门制定中心城区老旧小区建筑色彩改造规划方案，确保老旧小区里立面亮化与周边环境更协调。

三是协同建设，持续实施管线序化。2021年起，将管线入地、序化作为老旧小区改造基础项目同步实施，弱电线缆全部室外入地、室内入箱，强电能入尽入。制定了《无锡市老旧小区信息化通信设施改造建设技术标准》，成为全国首部老旧小区通信设施改造标准。结合既有住宅加装电梯，在改造中，预留加梯基坑位置，提前做好水电气管线迁移避让，减少加梯对居民通行的影响。

四是透明施工，持续推动工程监管。严格执行招投标制度和工程监理制度，公开、公正、透明地选择施工单位和监理单位。建立工程质量安全保险制度，聘请保险公司加大对工程实施的监督屏障。建立三级监管体系，委托建设工程质量安全监督部门专家对项目进行飞行检查，主动接受社会各界监督，对外墙涂料、防水卷材等关键主材，采取“甲控乙供”的方式把控品牌、类型及样式，并送样至检验机构进行检测，确保材料质量符合要求。

五是打造样板，持续优化改造模式。进一步推广片区改造模式，以街道为单位，把较为集中的改造小区连同周边实施城市微更新，规模提升片区内的老旧小区、城市道路、背街小巷、农贸市场、街角公园、公共厕所、停车需求、15分钟生活圈补全等相关更新项目，做到统一设计、统筹实施、整体提升。梁溪区“三中（中桥、中南、中联）片区”EPC-O模式改造被列为住建部、省住建厅老旧小区改造联系点，滨湖区稻香片区老旧小区连片改造正申报省级城市更新示范项目。

感谢你会对我市城市微更新工作的关心与支持。

                   无锡市住房和城乡建设局

                             2022年8月26日

（联系人：徐丹；联系电话：81823580）
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